Общественный контроль за реализацией национальных проектов,

согласно графика выездов на 09.08.2023г

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

- Благоустройство дворовой территории в пгт. Кавалерово.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по программе «1000 дворов» продолжается благоустройство дворовой территории по ул.Горького, д.6А, д.8, д.10 и Гагарина, д.18 в пгт.Кавалерово. Территория готовится под асфальтирование и установку тротуара, место под будущую спортивную площадку засыпано щебнем.

2. Площадь им. Ленина в пгт. Кавалерово

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» продолжается третий этап благоустройства площади возле ДК им.Арсеньева. Рабочие приступили к облицовке постамента плиткой.

3. Капитальный ремонт ДК им. Арсеньева

В рамках гос.программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается  капитальный ремонт ДК им.Арсеньева. Работы выполняет кавалеровский подрядчик ООО «ПримКапитал». Продолжается внутренняя отделка помещений. Рабочие увеличили зеркало сцены. В фойе второго этажа рабочие приступили к укладке плитки на пол.

4. Ледовая арена в пгт. Кавалерово.

В рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство ледового катка. Рабочие приступили к подготовке основания ледового поля под заливку бетона.

5. ККЗ «Россия»

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается ремонт внутренних помещений в ККЗ «Россия» под молодёжный центр. Рабочие заняты облицовкой колонн в фойе. Срок сдачи объекта нарушен.

Фото отчет:

Дворовая территория

Кап.ремонт ДК им.Арсеньева

ККЗ «Россия»

КАТОК