Общественный контроль за реализацией национальных проектов,

согласно графика выездов на 05.04.2023г

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1. Поликлиника КГБУЗ "Кавалеровская ЦРБ" в п.Горнореченский, ул. Мелиоративная,1.

В рамках национального проекта "Здравоохранение", региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" продолжается капитальный ремонт амбулатории в п.Горнореченский. Над центральным входом заменён старый витраж. Обновлена водопроводная система. Сейчас на втором этаже рабочие заняты отделкой стен.

2. Инфекционное отделение КГБУЗ "Кавалеровская ЦРБ", пгт.Кавалерово.

Продолжается начатый в 2022году капитальный ремонт инфекционного корпуса КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ». На объект завезена кафельная плитка для отделки второго этажа.

3. МБОУ ДО ДООЦ "Кристал", п.Хрустальный, ул.Комсомольская, 83.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» в спортивном комплексе на стадионе «Труд» продолжаются работы по капитальному ремонту крыши здания. Рабочие завершают монтаж контробрешётки. Контробрешетка на крыше нужна для создания вентилируемого зазора между финишной кровлей и слоем гидроизоляции. На объект уже завезён металлопрофиль.

4. Ледовая арена в пгт.Кавалерово.

В рамках национального проекта «Демография»  продолжается строительство ледового катка. Завершается монтаж сэндвич-панелей стенового ограждения.

Фото отчет:

Поликлиника, п.Горнореченский

Инфекционное отделение КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

Стадион «Труд» п.Хрустальный

Ледовая арена