**Общественный контроль**

**за реализацией национальных и региональных проектов,**

**согласно графика выездов на 26.06.2024г.**


Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

**1. ФАП в пгт.Хрустальный**

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается капитальный ремонт ФАПа в пгт.Хрустальный. Рабочие на объекте заняты укладкой плитки на пол.

** 2. Ледовая арена в пгт. Кавалерово**

В рамках [национального проекта «Демография»](https://primorsky.ru/regionalnye-proekty/demografiya/) в 2022 году начато строительство крытого ледового катка. На сегодняшний день работы не выполняются, рабочих на объекте не было.

**3. Сквер «Слава Горнякам»**

В рамках [национального проекта «Жильё и городская среда»](https://primorsky.ru/regionalnye-proekty/demografiya/) продолжается благоустройство сквера «Слава Горнякам». Рабочие укладывают брусчатку на тропинки. У наблюдателей возникли вопросы по качеству выполненных работ, все замечания с фотографиями отмечены в чек-листе и будут направлены в агентство проектного управления.

**4. Благоустройство "Парка культуры и спорта" пос. Рудный**

В рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» начато благоустройство парка в п.Рудный по ул. Партизанская, 43. Подрядная организация приступила к подготовительным работам по снятию верхнего слоя грунта. Сегодня рабочих на объекте не было.

**5. Дворовая территория: пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90**

В рамках краевой программы «1000 дворов» начато благоустройство дворовой территории по адресу пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90. Рабочие приступили к демонтажу старого дорожного покрытия.

**6. Дворовая территория: пгт Кавалерово, ул. Горького, 6, 6Б**

В рамках краевой программы «1000 дворов» продолжается благоустройство дворовой территории по адресу пгт.Кавалерово, ул.Горькогод. 6, 6Б.«Примтеплоэнерго» завершилоработы по замене сетей водоотведения. Подрядчик на объекте продолжает установку бордюрного камня, также завезён гравий для отсыпки основания под асфальтирование.

**7. МБОУ СОШ №2 п.Кавалерово**

В рамках программы "Модернизация школьных систем образования" начат ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №2 п.Кавалерово. Рабочие провели демонтаж баскетбольных щитов, защитных панелей, отбили штукатурку со стен, завершают монтаж электрики.

**8. Площадка для игры в «Городки»**

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» на стадионе ФОКОТ в пгт.Кавалерово построена городошная площадка. У жителей округа появилась дополнительная возможность для занятия спортом. Наблюдатели отметили, что после дождя на площадке остались лужи.

**Фото отчет:**

