Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 25.07.2024г.

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1. ФАП в п.Рудный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается строительство ФАПа в п.Рудный-1. Рабочие приступили к сборке конструкции из бруса.

2. «Парк культуры и спорта» п. Рудный

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» начато благоустройство парка в п.Рудный по ул. Партизанская, 43. Работы выполняются с отставанием от графика. Подрядчик возвел коробку под каток.

3. Дворовая территория: пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90

В рамках краевой программы «1000 дворов» продолжается благоустройство дворовой территории по адресу пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90. Рабочие установили опалубку для заливки отмостки вокруг дома и приступили к отсыпке территории гравием.

4. Дворовая территория: пгт Кавалерово, ул. Горького, 6, 6Б

В рамках краевой программы «1000 дворов» продолжается благоустройство дворовой территории по адресу пгт.Кавалерово, ул.Горькогод. 6, 6Б. Подрядчик асфальтирует территорию.

5. МБОУ СОШ №2 пгт Кавалерово

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» продолжается ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №2 пгт Кавалерово. Рабочие окрашивают спортивный зал и раздевалки.

6. Ручей «Благодатный»

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается благоустройство территории ручья «Благодатный». Рабочие установили беседку, заменили трубу, продолжают укладку камня-плетняка. Срок сдачи объекта нарушен.

Фото отчет:

ФАП в п.Рудный

«Парк культуры и спорта» п. Рудный

Дворовая территория: пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90

Дворовая территория: пгт Кавалерово, ул. Горького, 6, 6Б

МБОУ СОШ №2 пгт Кавалерово

Ручей «Благодатный»