Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 21.08.2024г.

Общественные наблюдатели Кавалеровского округа совместно с сотрудниками Администрации посетили строящиеся объекты в Кавалерово, Рудном и Хрустальном:

1. ФАП в п.Рудный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается строительство ФАПа в п.Рудный-1. Рабочие собрали конструкцию из бруса, установили двери и оконные блоки, приступили к монтажу кровли.

2. «Парк культуры и спорта» п. Рудный

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается благоустройство парка в п.Рудный по ул. Партизанская, 43. Работы выполняются с отставанием от графика. Рабочие собрали раздевалку и зимнюю горку, устанавливают опоры освещения и подключают их к электричеству.

3. Дворовая территория: пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90

В рамках краевой программы «1000 дворов» продолжается благоустройство дворовой территории по адресу пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90. В рамках третьего этапа работ подрядная организация приступила к асфальтированию территории.

4. ФАП в пгт.Хрустальный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается капитальный ремонт ФАПа в пгт.Хрустальный. Подрядчик установил двери в кабинеты, поклеил обои под покраску.

5. Ручей «Благодатный»

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается благоустройство территории ручья «Благодатный». На объекте рабочих не было.

6. ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается капитальный ремонт ККЗ «Россия». Рабочие завершают ремонт кровли, продолжается демонтаж крыльца, ремонт внутренних помещений.

7. Сквер «Слава Горнякам»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство сквера «Слава Горнякам». Продолжаются работы третьего, заключительного, этапа. Идет монтаж букв и отделка их декоративными рейками. В течении недели будет доставлена автобусная остановка.

8. Ледовая арена в пгт. Кавалерово

В рамках национального проекта «Демография» продолжается начатое в 2022 году строительство крытого ледового катка.

Фото отчет:

ФАП в п.Рудный

«Парк культуры и спорта» п. Рудный

Дворовая территория: пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90

ФАП в пгт.Хрустальный

Ручей «Благодатный»

ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово

Сквер «Слава Горнякам»

Ледовая арена в пгт. Кавалерово