Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 02.10.2024г.

Общественные наблюдатели Кавалеровского округа совместно с сотрудниками Администрации посетили строящиеся объекты в Кавалерово и Рудном:

1. ФАП в п.Рудный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта в п.Рудный-1. ФАП строится из бруса, будет теплым и светлым. Объект должен быть сдан в этом году, но пока замечания, выявленные наблюдателями при прошлом осмотре не устранены.

2. Модульная амбулатория в п. Рудный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в п.Рудный будет построено новое медицинское учреждение. Наблюдатели побывали на строительной площадке будущей модульной амбулатории. Рабочие заняты подготовкой территории к строительству.

3. ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается капитальный ремонт ККЗ «Россия». Рабочие укладывают плитку на крыльцо, далее займутся клумбами. Работы подходят к концу.

4. Сквер «Слава Горнякам»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» завершено благоустройство сквера «Слава Горнякам». На территории парка установлены беседки, теневые навесы, качели, лавочки, арт-объекты, автобусный павильон, брусчаткой выложены тропинки.

5. Ледовая арена в пгт. Кавалерово

В рамках национального проекта «Демография» начатое в 2022 году строительство крытого ледового катка приостановлено. Рабочих на объекте нет.

Фото отчет:

ФАП в п.Рудный

Модульная амбулатория в п. Рудный

ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово

Сквер «Слава Горнякам»

Ледовая арена в пгт. Кавалерово