**Общественный контроль**

**за реализацией национальных и региональных проектов,**

**согласно графика выездов на 28.02.2024г**

Комиссия в составе сотрудников администрации округа, общественных наблюдателей и сотрудника газеты «Авангард» посетила объекты:

**1. «Санькин ключ».**

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. На объекте рабочие бурят 5 скважину для опоры моста, глубина скважины 12 м. После её заполнят бетоном. Работы выполняются согласно графика.

  **Фото отчет:**

**Санькин мост.**

