**Общественный контроль**

**за реализацией национальных и региональных проектов,**

**согласно графика выездов на 06.03.2024г**

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

**1. «Санькин ключ».**

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. На объекте рабочие готовятся заливать бетоном 7 сваю опоры моста, глубина скважины 12 м. Работы выполняются согласно графика.

**Фото отчет:**

**Санькин мост.**

