Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 06.03.2024г

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1.  «Санькин ключ».

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. На объекте рабочие готовятся заливать бетоном 7 сваю опоры моста, глубина скважины 12 м. Работы выполняются согласно графика.

Фото отчет:

Санькин мост.