Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 06.03.2024г

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1.  «Санькин ключ».

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. На объекте рабочие производят бурение скважины под последнюю, 16 опору моста, глубина скважины 12 м. Работы выполняются согласно графика.

2. Ледовая арена в пгт. Кавалерово.

В рамках национального проекта «Демография» продолжается начатое в 2022 году строительство крытого ледового катка. Объект выполнен примерно на 50%. Сейчас рабочие заняты внешней отделкой здания.

3. Площадь им. Ленина в пгт. Кавалерово

В 2023 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» была благоустроена площадь возле ДК им.Арсеньева. Сегодня общественные наблюдатели провели постмониторинг объекта, увиденное не радует: в некоторых местах плитка отошла и потрескалась.

Фото отчет:

Санькин мост.

Ледовая арена в пгт. Кавалерово.

Площадь им. Ленина в пгт. Кавалерово