Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 17.04.2024г

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1.  «Санькин ключ».

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. Работы выполняются согласно графика.

2. Ледовая арена в пгт. Кавалерово.

В рамках национального проекта «Демография» продолжается начатое в 2022 году строительство крытого ледового катка. Сейчас рабочие заняты внешней отделкой здания и установкой оконных конструкций.

3. Благоустройство сквера «Слава Горнякам»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» начато благоустройство сквера «Слава Горнякам». Специалистами проведён осмотр деревьев в парке, старые и больные будут выпилены. Рабочие приступили к расчистке старого фонтана.

4. Благоустройство дворовой территории по ул.Горькогод. 6, 6А в пгт.Кавалерово.

В рамках краевой программы «1000 дворов» начато благоустройство дворовой территории по адресу пгт.Кавалерово, ул.Горькогод. 6, 6А. Рабочие приступили к снятию старого дорожного покрытия.

5. ККЗ «Россия» в пгт.Кавалерово.

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» начат первый этап работ по ремонту кровли в ККЗ «Россия».

Фото отчет:

Санькин мост

Ледовая арена

Сквер «Слава Горнякам»

Дворовая территории по ул.Горькогод. 6, 6А