Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 02.05.2024г.

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1.  «Санькин ключ».

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. Рабочие приступили к монтажу металлических пролётов на опоры моста. Работы выполняются согласно графика.

2. Ледовая арена в пгт. Кавалерово.

В рамках национального проекта «Демография» продолжается начатое в 2022 году строительство крытого ледового катка. Сейчас рабочие заняты внешней отделкой здания и установкой оконных конструкций.

3. Благоустройство сквера «Слава Горнякам»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство сквера «Слава Горнякам». Рабочие демонтировали старый фонтан, выпилили деревья, установили опоры под фонари, разграничили дорожки, произвели демонтаж старого покрытия. Из-за погодных условий есть небольшое отставание от графика.

4. Благоустройство дворовой территории по ул.Горькогод. 6, 6Б в пгт.Кавалерово.

В рамках краевой программы «1000 дворов» продолжается благоустройство дворовой территории по адресу пгт.Кавалерово, ул.Горькогод. 6, 6А. Рабочие снимают старое дорожное покрытие.

5. Постмониторинг реконструкции памятника В.И. Ленину.

Подрядчик приступил к гарантийному ремонту плитки на памятнике В.И. Ленина возле ДК им.Арсеньева.

Фото отчет:

Санькин мост

Ледовая арена

Сквер «Слава Горнякам»

Дворовая территории по ул. Горького, д. 6, 6Б