Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 15.05.2024г.

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1.  «Санькин ключ»

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. Рабочие установили металлический пролёт на опоры моста. Работы выполняются согласно графика.

2. Ледовая арена в пгт. Кавалерово

В рамках национального проекта «Демография» продолжается начатое в 2022 году строительство крытого ледового катка. Сейчас рабочие заняты внешней отделкой здания и установкой оконных конструкций.

3. Сквер «Слава Горнякам»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство сквера «Слава Горнякам». Рабочие установили фонари, отсыпали дорожки гравием, устанавливают бордюрный камень. Памятник горнякам в плохом состоянии, требует реконструкции.

4. ККЗ «Россия»

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается первый этап работ по ремонту кровли в ККЗ «Россия».

5. Площадь возле ДК «Союз» пгт.Хрустальный

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» начато благоустройство площади перед ДК «Союз» в пгт.Хрустальный. Рабочие приступили к замене бортового камня и монтажу лотков ливневой канализации.

6. МБОУ СОШ в пгт.Хрустальный

В рамках «Молодёжного проекта» начато благоустройство территории школы. Рабочие установили дренажные лотки ливневой канализации, позже их закроют металлическими решётками. Рабочие приступили к благоустройству клумб. На объект завезён бордюрный камень, арматура под бетонную стяжку и щебень.

7. ФАП в пгт.Хрустальный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» начат ремонт ФАПа в пгт.Хрустальный. На объекте планируется заменить системы отопления, водоподведения/водоотведения, окна и двери. К сожалению, сегодня рабочих на объекте не было.

Фото отчет:

Санькин мост

Ледовая арена

Сквер «Слава Горнякам»

ККЗ «Россия»

Площадь возле ДК «Союз» пгт.Хрустальный

МБОУ СОШ в пгт.Хрустальный