Общественный контроль

за реализацией национальных и региональных проектов,

согласно графика выездов на 29.05.2024г.

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1.  «Санькин ключ»

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» продолжается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. Рабочие продолжают устройство пролётных строений. Работы выполняются согласно графика.

2. Ледовая арена в пгт. Кавалерово

В рамках национального проекта «Демография» продолжается начатое в 2022 году строительство крытого ледового катка. Рабочих на объекте не было.

3. Сквер «Слава Горнякам»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство сквера «Слава Горнякам». Рабочие укладывают на тропинки покрытие из брусчатки на цементный раствор.

4. ККЗ «Россия»

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжаются работы по ремонту кровли и котельной в ККЗ «Россия».

5. Скейт-площадка в пгт.Кавалерово

В рамках программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" продолжается строительство скейт-площадки в парке пгт.Кавалерово.

6. Капитальный ремонт автомобильных дорог

В рамках программы "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края" завершён капитальный ремонт участков дорог:

- пос. Горнореченский, ул. Солнечная от д. 1 до д. 24;
- пос. Рудный, ул. Поворотная от д. 14а до д. 46;
- пгт. Кавалерово, ул. Калинина от д. 95 до д. 119.

Фото отчет:

«Санькин ключ»

Ледовая арена в пгт. Кавалерово

Сквер «Слава Горнякам»

Капитальный ремонт участка дороги в п.Горнореченском