АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2024			                        пгт Кавалерово         		                      № 540

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной

карты») по сносу ветхих нежилых зданий, находящихся

в собственности  Кавалеровского муниципального округа Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом Кавалеровского муниципального округа, администрация Кавалеровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по сносу ветхих нежилых зданий, находящихся в собственности Кавалеровского муниципального округа Приморского края на 2025-2027 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. 	Организационно-правовому отделу Управления организационной работы  администрации  Кавалеровского  муниципального  округа                   (О.П. Виговской) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнение данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального  округа Н.В. Лапоха.

Глава Кавалеровского муниципального

округа - глава администрации

Кавалеровского муниципального округа  		                                А.С. Бурая

И.о. заместителя главы администрации

Кавалеровского муниципального

округа – начальник Управления экономики,

планирования и потребительского рынка                                    Н.В. Лапоха

Копия верна:

И.о. начальника Управления

организационной работы                                                           О.П. Виговская

Копия постановления №____  от ________2024   выдана ________2024

Подлинный документ находится в администрации Кавалеровского муниципального округа до 2029 года с последующей передачей в архив.

Приложение

к постановлению администрации

Кавалеровского муниципального округа

От 17.09.2024 № 540

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по сносу ветхих нежилых зданий, находящихся в собственности  Кавалеровского муниципального округа Приморского края на 2025-2027 годы

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снос здания (Вечерняя школа) по адресу: Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, пгт Кавалерово, ул. Гагарина д.12 | 31.12.2025 | отдел капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа Приморского края |
| 2. | Снос части здания сельского дома культуры по адресу: Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, с Зеркальное, ул. Мира д. 1 | 31.12.2026 | отдел капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа Приморского края |
| 3. | Снос части здания школы (спальные корпуса) по адресу: Приморский край, Кавалеровский муниципальный округ, с Зеркальное, ул. Школьная д. 1 | 31.12.2027 | отдел капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа Приморского края |